Karta ryzyka

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka (identyfikator):** | | | | |
|  | | | | |
| **Kategoria:** np. budżet, harmonogram, technologia, jakość, bezpieczeństwo | | | | |
| **Właściciel ryzyka (osoba zarządzająca lub ew. zespół):** | | | | |
|  | | | | |
| **Przyczyna/źródło/wyzwalacz:** | | | | |
|  | | | | |
| **Zdarzenie w projekcie:** | | | | |
|  | | | | |
| **Skutki/konsekwencje:**  **w podziale na:** | | | | |
| Termin realizacji | Koszty (budżet) | Zmiany techniczne | Zadowolenie klienta | Inne(?) |
|  |  |  |  |  |
| **Klasyfikacja ryzyka i komentarz:** | | | | |
|  | | | | |
| **Wdrożone działania (*redukcja)* lub plan działania na wypadek wystąpienia (*akceptacja*)** | | | | |
|  | | | | |

Rejestr ryzyk

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Skutki (pomocnicze dla wagi) | | |  |  |  |  |
| Ryzyko | Termin | koszty | Zadowolenie klienta | Waga | Prawdop. | Ocena | Decyzja |
| R1 | +2 miesiące | +1000 zł | brak | 0.5 | 50% | 0.25 | Redukcja |
| R2 | brak | +200 zł | Małe | 0.2 | 30% | 0.06 | Akceptacja |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Rejestr ryzyk v2 (w jednym miejscu karta ryzyka i rejestr)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Id | Opis (w tym wyzwalacz i zdarzenie) | Kategoria | Właściciel | Waga. | Prawdop. | Ocena | Decyzja | Działania |
| R1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela krzyżowa/profil ryzyka

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Waga | Bardzo duża |  |  |  |  |
| Duża |  |  |  |  |
| Mała |  |  |  |  |
| Bardzo mała |  |  |  |  |
|  |  | Bardzo małe | Małe | Średnie | Wysokie |
|  |  | Prawdopodobieństwo | | | |